## Slide 1: システム化立案書テンプレート
このスライドに直接書き込んで、自社の立案書として完成させてください。
プロジェクト名： 作成日：
作成者： 部署／会社名：

## Slide 2: このテンプレートの使い方
各スライドの点線の枠・表の空欄に、自社の状況を直接入力してください。
一部のスライドには記入例（グレーの文字）を薄く入れています。内容を消して書き換えてください。
情報がまだ整理できていない項目は空欄のまま進め、後から埋めても構いません。
全項目を埋めたら、経営層・現場・開発会社との合意形成資料としてご利用ください。

## Slide 3: テンプレート項目一覧
01 プロジェクト名
02 背景・目的
03 現状の業務課題
04 実現したい状態・KPI
05 対象範囲
06 システム化の方針
07 必要な機能
08 概算費用・ROI
09 導入スケジュール
10 推進体制
11 想定リスクと対策
12 承認してほしい事項

## Slide 4: 01. プロジェクト名
対象業務と改善目的が分かる名前を記入してください。
例：受注・請求業務の効率化プロジェクト

## Slide 5: 02. 背景・目的
「なぜ今システム化が必要か」を、現状課題と目指す姿の両方を含めて記入してください。
例：受注件数の増加に伴い、転記・確認・請求書作成の工数が増えている。
受注から請求までの情報を一元管理し、間接業務の負担軽減と利益率改善を目指す。

## Slide 6: 03. 現状の業務課題
時間・品質・属人化・情報共有・顧客影響の観点で、具体的な事実や数字を記入してください。
現状課題 | 具体的な状況 | 影響

## Slide 7: 04. 実現したい状態・KPI
「効率化したい」ではなく、数値目標を記入してください。導入前の現状値も記録しておきます。
改善したい項目 | 現状 | 目標

## Slide 8: 05. 対象範囲
「今回やること」と「今回やらないこと」を分けて記入してください。
項目 | 内容
対象業務 | 
対象部署／ユーザー | 
対象データ | 
今回の対象外 | 
将来の拡張候補 | 

## Slide 9: 06. システム化の方針
SaaS・パッケージ・スクラッチ開発など、どの方向性で進めるかを記入してください。
SaaS（クラウドサービス）
パッケージ導入
スクラッチ開発（独自開発）
その他・検討中
方針の補足・理由を記入してください。

## Slide 10: 07. 必要な機能
Must（必須）・Should（あれば望ましい）・Could（将来）に分けて記入してください。
Must（必須）
例：受注情報の登録・編集・検索
Should（あれば望ましい）
例：承認フロー、権限管理
Could（将来的に追加したい）
例：売上分析ダッシュボード

## Slide 11: 08. 概算費用・ROI
初期費用だけでなく、月額費用・社内工数・教育費まで含めて記入してください。
費用項目 | 内容
初期費用 | 
月額費用 | 
社内工数 | 
教育費 | 
初年度コスト | 
ROI（％）＝（年間効果額－年間コスト）÷ 年間コスト × 100

## Slide 12: 09. 導入スケジュール
構想立案から導入後の定着まで、フェーズごとの期間を記入してください。
フェーズ | 目安期間
構想立案 | 
システム選定 | 
要件定義・設定 | 
テスト・教育 | 
本番稼働・定着 | 

## Slide 13: 10. 推進体制
誰が意思決定し、誰が進め、誰が現場の声を集めるのかを記入してください。
役割 | 担当者名
プロジェクトオーナー | 
推進担当者 | 
現場キーパーソン | 
外部パートナー | 

## Slide 14: 11. 想定リスクと対策
起こりうるリスクと、その対策をセットで記入してください。
想定リスク | 対策

## Slide 15: 12. 承認してほしい事項
何を承認してほしいのかを、具体的に箇条書きで記入してください。

## Slide 16: 記入後の進め方
01 本テンプレートの内容を、経営層・現場責任者に共有し、承認を得てください。
02 承認後は、内容をもとに提案依頼書（RFP）や要件定義への具体化を進めてください。
03 開発会社に相談する際は、本テンプレートをそのまま共有すると要望が伝わりやすくなります。
出典：株式会社みんなシステムズ コラム「システム化構想の立案テンプレート」
https://minna-systems.co.jp/column/system-planning-template/